Nhiệm vụ 1:

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | x | ☐ | Đã đủ rõ để ước lượng. |
| LS03 | ☐ | x | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối thì hệ thống xử lý giữ tồn kho cho đơn nào trước? |

Nhiệm vụ 2:

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 cho rằng có xử lý thời gian, nhưng phạm vi vẫn nhỏ và gần với LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story, các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Có kiểm tra tồn kho, giảm tồn và rủi ro hai khách đặt cùng lúc nên lớn hơn LS02. |

Nhiệm vụ 3:

- Story Point dùng để đo độ phức tạp, phạm vi và rủi ro tương đối của User Story, không phải số giờ làm. Nhóm dùng Velocity của các Sprint trước để dự báo một Sprint có thể hoàn thành khoảng bao nhiêu SP, không đổi SP cố định sang giờ.